内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿

年产300万吨矿山整合项目公示

根据《国家和发展改革委员会关于印发<重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》及《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发<内蒙古自治区重大项目建设社会稳定风险评估暂行办法>等》相关指导意见，现对内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿年产300万吨矿山整合项目进行公示，收集和征求公众关于社会稳定风险方面的意见和建议。

一、规划概况简述

1、地理位置

内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿位于内蒙古自治区乌海市千里山钢铁厂南部约1.5km处，行政区划隶属于乌海市海勃湾区，矿区2000国家大地坐标极值坐标为：

东经：106°54′18″～106°55′05″

北纬：39°50′09″～39°50′39″

中心点直角坐标：X= 4412336，Y =36406847

矿区南距乌海市火车站35km，西距包兰线与乌海北站12km；千里山钢厂与包兰线有公路相通，与乌海北站有铁路相连，交通运输较为便利。

2、项目任务和规模

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿，前身千里山钢铁厂石灰石矿于1975年建成投产，为山坡型露天开采，年生产能力5万吨，1998年6月千里山钢铁厂破产重组，改制后年生产能力为12万吨。2005年划归乌海市万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司后进行了技改，于2008年4月新建破碎系统并投产试行，至2008年12月石灰石矿技改扩建工程及矿山开拓运输系统基本完成，矿山开采进入试生产阶段。开采方法采用台阶式分层崩落法，现生产规模150万吨/年。是市重点合作企业建龙包钢万腾的原料基地，更是集团循环经济产业链的重要一环，目前为年产150万吨千峰水泥熟料线及本集团旗下内蒙古万晨石灰有限公司年产70万吨石灰脱硫剂生产线供给石灰石原料。

依据2023年7月18日乌海市人民政府关于印发<乌海市非煤矿山资源整合方案>的通知（乌海政发[2023]14号）、《自治区自然资源厅、乌海市人民政府、鄂尔多斯市人民政府、阿拉善盟行政公署关于印发“乌海及周边地区矿产资源开发总体规划（2021-2025）”的通知》（内自然资函[2021]464号）和《乌海市人民政府关于印发乌海市矿产资源总体规划（2021-2025）的通知》（乌海政发[2022]33号）要求，为整合原内蒙古自治区乌海市千里山钢铁厂水泥用石灰岩矿、原乌海市洪哲矿业有限责任公司石灰石矿采矿证内的保有资源量与空白区资源量，也为矿权人整体划定采矿许可证范围、办理采矿许可证、矿山总体规划及自然资源主管部门权益金处置等提供地质依据，2023年10月，内蒙古第八地质矿产勘查开发院受内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司委托编制并提交了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）资源储量核实报告》。

2023年10月，西北综合勘查设计研究院编制了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿产资源开发利用方案》，建设规模：300万吨/年。2024年1月19日，通过了乌海市自然资源事业发展中心组织的专家评审，并出具了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿产资源开发利用方案》审查意见书（乌矿审字〔2024〕02号）。

2023年5月19日，海勃湾区发展和改革委员会为内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司下发了《项目备案告知书》（2305-150302-04-02-676817），建设项目名称：内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿年产300万吨矿山整合项目，建设规模从原产能150万吨/年增扩至300万吨/年。

3、项目服务周期

本矿山设计利用资源储量为5278.37万t，生产规模为300万吨/年，矿石回采率为95%，矿山服务年限计算如下：

T＝QK/[A（1-r）]

式中：T——矿山服务年限，a；

Q——矿山设计利用储量，取Q=5278.37万t；

A——矿山生产规模，300万吨/年；

Ｋ——矿石回采率，取Ｋ=95％；

r——矿石贫化率，取r=5％。

T＝QK/[A（1-r）]＝5278.37×95%/[300×（1-5％）]=17.6a

矿山服务年限为17.6a。

4、总投资及资金来源

项目总投资估算为5800.35万元（含原有资产转入4500万元），其中建设投资5500万元，铺底流动资金估算为300.35万元（铺底流动资金为流动资金的30%，流动资金按经营成本的35%估算为1001.16万元）。建设投资中直接投资5500万元，其中：矿建工程700.00万元、建筑工程1200.00万元、机器设备及安装费1500.00万元，工程建设其他费用1300.00万元，预备费800.00万元。项目实施后形成固定资产原值4700万元，无形及递延资产原值800万元。

矿山生产建设资金全部按自有资金解决考虑。

二、征求公示意见方式

（1）征求公众意见主要事项；（2）对项目建设的态度；（3）对项目可能产生的社会稳定风险；（4）对项目的其他意见和建议。

公众对该项目稳定风险方面的意见和建议，自公示发布之日起十五个工作日内，通过以下方式向内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司反馈。

- 三、公众参与联系方式：

建设单位联系人：高鹏                       联系电话：13847301235

内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司

2024年07月09日